# **项目计划书**

## **1 项目概述**

### 1.1 项目简介

爱彼迎，这是一家联系旅游人士和家有空房出租的房主的服务型网站，它可以为用户提供多样的住宿信息，它有着一个有着全球千万优质民宅资源。在与传统酒店行业的竞争中，爱彼迎的核心思想一直是：**独立公寓、经济住宿、家庭度假屋应有尽有**。

### 1.2项目目标

**①开发爱彼迎手机app，完成主要页面布局及效果；**

**②可以模拟用户完成一整套订房流程；**

**③后台管理系统可以完成app端数据的更新。**

**④上线代码，手机上正常运行**

## **2 项目规划**

### 3.1 项目详情

**见：【<爱彼迎——页面及功能.svg>】**

**见：【[爱彼迎——功能流程图.svg](爱彼迎——流程图.svg)】**

### 3.2 开发工具

**见：【<爱彼迎——开发工具.svg>】**

### 3.3 项目流程

①讨论项目开发思路，做技术可行性分析，制定计划周期

②编写项目计划书、项目规范，分发任务

③创建Git远程仓库，使用Vue-cli搭建项目，并上传至Github仓库，项目组成员克隆至本地进行开发

④整合项目数据，使用Express搭建静态服务器，开放数据接口

⑤每天晚上整合项目，并上传到Github，第二天早上fetch最近数据

⑥打包数据，将上线版本代码上传到云服务器上

⑦真机调试，解决bug

⑧实现后台管理系统对数据的增删改查，改变原本获取数据的方式

⑨将本地模拟数据上传至服务器

⑩项目整体检查

## **4 项目人员及职责**

李冰心：负责编写项目文档、整合项目以及【订单页】的实现。

师旭腾：负责【房源详情页、消息页】的实现。

黄乐乐：负责【房源列表页、搜索页、个人中心页】的实现。

魏乐：负责【主页、、故事页、后台系统】的实现。

## **5 项目计划周期**

2018/7/25：讨论项目，做好项目前期准备工作

2018/7/25 - 2018/7/29：完成app的布局功能以及模拟数据

2018/7/30：开发后台管理系统，整合所有数据，完成前后端数据交互

## **6 总结**